Agenda
- What have been done the last two weeks:
  - Prepared Titan for LDAP
  - Prepared VM Backup Solution
  - Email adressen und accounts aus ldap sichern, vorbereitet zum Löschen inaktiver accounts
    - ACTION Jonathan: : Email adressen Sebastian
  - Defacto vm einrichten, kleinere probleme auf akswnc8 lösen
  - Inaktive VMs auf gelöscht und auf Backup Festplatte verschoben
  - Dieter Beyer Windows VM Linux Lösung
    - Ubuntu auf HyperV wohl inperformant
- What needs to be discussed:
  - Automatisierung von LDAP
    - inaktiven löschen und sicher
    - integrieren bei Fabian
    - Umziehen der Services
    - LDAP Accounts with 2 SSH keys
    - Was passiert wenn LDAP nicht erreichbar ist? Schlüsselbackup?
  - DHCP für neue VMs einrichten
    - waiting for Fabian
  - Fortschritt Zugriff auf alle Maschinen (VMs, Server)
  - ACTION PAUL: Update bitte die Diskussion https://wiki.aksw.org/private/infrastructure/gute_vorsaetze_2016
  - Clarify open ticket status http://rt.aksw.org/
    - what are the most urgent tickets
  - Responsibilities Overhaul mit Axel und Jens
- What will be done (and cannot be formulated in rt.aksw.org):
  - ACTION Jonathan, Paul, Phillip: finde heraus was davon in tickets gegossen werden kann
  - offline komprimierung der Backups X
  - aktive VMs ohne Backups sollen abgeschaltet werden (nochmal Mail von Frank)
  - Move Titan Demos to Docker
  - Rackspace in der 5ten Etage aufräumen -> after backuping not used vms an fusion of the old servers
  - HyperV benchmarken gegen KVM
  - Jens benutzen von akswnc8 als einzige KVM Maschine statt nc1, nc2, cc
  - @Tim: Document NGINX config
  - PROXMOX rausfinden
  - Kann man cc nc1 nc2 zusammenschalten?
  - DNS AKSW ownership holen