Agenda
- What have been done the last two weeks:
  - Titan to LDAP
    - next time a server moves to LDAP please at a start of a day
  - VM Backup
    - ?Festplatte an Eval oder Titan anschließen
  - ? ACTION Jonathan: : Email adressen Sebastian
  - ? Läuft Defacto vm einrichten, kleinere probleme auf akswnc8 lösen
    - Festplatten Clueweb
  - ? ACTION PAUL: Update https://wiki.aksw.org/private/infrastructure/gute_vorsaetze_2016
  - ? Action Paul: offline komprimierung der Backups X
  - ? Simon: PROXMOX rausfinden
  - ? Action InfraCrew: Kann man cc nc1 nc2 zusammenschalten?
  - ? Action InfraCrew: https://wiki.aksw.org/private/infrastructure/hardware/overview aktualisieren

- What needs to be discussed:
  - Moving all VMs to NC2 to shutdown NC1/CC to install new server
    - Maybe not needed after all but maybe new software needed
    - ?Ricardo: Arp limits auf nc8
      - Kühlung vis Schrank
  - ? Action InfraCrew: DHCP für neue VMs selbst aufsetzen, mit Dieter absprechen
  - Fortschritt Zugriff auf alle Maschinen (VMs, Server)?
  - ACtion infracrew: generelle backup SVN backup
  - DNS kann am InfAI mitverwaltet werden

- What will be done (and cannot be formulated in rt.aksw.org):
  - Action InfraCrew: Rackspace in der 5ten Etage aufräumen -> after backuping not used vms an fusion of the old servers
  - Action Jona/Frank: Shutdown active VMs without feedback
  - Docker
    - ?Action infracrew : monitoring (http://rancher.com/comparing-monitoring-options-for-docker-deployments/)
    - ?Action Tim: @Tim: Document NGINX config
  - ?Action infracrew: VMs ausschalten
  - ?RIcardo: Verwaltung Sebastian Server