Agenda
- What have been done the last two weeks:
  - Besprechung der top-prio tickets
    - Frank: hobbit server bestellen. macht er
  - Discuss about dienste VM -> wiki, rt…
    neue VM für dienste erstellen (cc,nc1,nc2)
    - ACTION CLAUS: Ma
  - Wiki aktualisiert https://wiki.aksw.org/private/infrastructure/start
  - Neuverwaltung der Server Hardware Overview
  - Email adressen Sebastian
  - ? Action InfraCrew: Moving all VMs to NC2 to shutdown NC1/CC
    zu wenig platz zur zeit
  - Action InfraCrew: Kann man cc nc1 nc2 zusammenschalten? => NUR RAM
    - Ricardo: Arp limits auf nc8 sind auf 64
    - Ricardo: Kühlung via Schrank nicht möglich
  - ? Action InfraCrew: generelle backup SVN backup
    Frank: SVN zu fabian umziehen
  - ? Action InfraCrew: db0, exp0, prod0 (phys) ausmachen
    jona: in arbeit. rt umziehen auf prod0, auf natanael warten für ok auf exp0, db0 ist virtualisiert, kann testweise aus
  - ? Action InfraCrew: DHCP für neue VMs
  - ACTION Frank: Kauf der Festplattenrahmen ClueWeb
    siehe nächster punkt
  - ACTION Jonathan: Läuft Defacto vm
    jona: ja, incl clueweb dataset
  - Action Jona/Frank: Shutdown active VMs without feedback
    wenig die tatsächlich rausgehen
  - ? ACTION PAUL: Update Gute Vorsätze
  - ? Action Paul: offline komprimierung der Backups X
    jona: sidn komprimiert. next task: testen, dann originale löschen
  - ? Action NormanRadtke: DNS kann am InfAI mitverwaltet werden
  - ? Action Claus: Maven läuft auf Host akcwcc -> in VM umziehen

- What needs to be discussed:
  - Fortschritt Zugriff auf alle Maschinen (VMs, Server)?
  - Responsibility Responsibilities

- What will be done (and cannot be formulated in rt.aksw.org):
  - Docker
    - ?Action infracrew : monitoring (http://rancher.com/comparing-monitoring-options-for-docker-deployments/)
  - ? ACTION Frank: Folgende Server können laut Axel aus: Prebis, Aris6, Aris7 und enfinity. (Frank: haha, die letzteren drei gehören zu Sesat. Da wird sich der Stefan sicher freuen, wenn Axel sagt, dass seine Maschinen ausgeschaltet werden können :D Ricardo: Frag doch mal stefan was er denkt :))